
***Цель проекта:*** интеграция интернет-магазина в текущие бизнес-процессы.

***Текущая модель:*** установлена база "Центральный узел базы розница" и "Распределённые узлы базы розница" в каждом магазине.

Что необходимо для достижения цели проекта:

* *Приобрести программный продукт "1С Управление торговлей";*
* *Установить в УТ "модуль обмена с Битриксом";*
* *Загрузить данные с 1С Розницы в УТ;*
* *Доработка карточек товаров;*
* *Настроить обмен УТ с Интернет-магазином (Битрикс);*
* *Настроить обмен с УТ-Розница.*

**Предварительная модель работы системы.**



***Аргументация данного решения.***

Данное решение предложено так как модуль обмена с сайтом реализован для 1С Розница, только в виде "Расширения".

Последующая установка или доработка данного "Расширения" может повлечь за собой риски в виде:

* Дорогостоящей доработки функционала расширения;
* Снижение быстродействия работы системы;
* Отсутствие "Оптового блока" в текущем решении.

**Предварительная схема работы обработки заказами:**

* Формирование заказа на сайте
* Загрузка заказа в 1С
* Подтверждение заказа в 1С
* Выгрузка заказа на сайт со статусом "подтверждено"
* Загрузка заказа в ЦУ Розница и дальше в РУ Розница

**Сроки, стоимость задач, согласовываются с исполнителем:**

***Задача №1***

*Приобрести программный продукт* ***"1С Управление торговлей" на одного пользователя (для заказчика)***

***Задача №2***

***Установка УТ*** ***и встраивание модуля обмена с Битриксом.***

***Задача №3***

***Загрузка данных с 1С Розницы в УТ.***

***Задача №4***

***Доработка карточек товара настроить структуру свойствам и характеристик для сайта.***

***Задача №5***

***Настройка и тестирование обмена УТ с Интернет-магазином (Битрикс).***

***Задача №6***

***Настройка обмена с УТ-Розница.***

***Задача №7***

***Запуск и поддержка новой системы***